|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够全面的学校信息 | 商业风险 |
| R2 | 家长参与度不高 | 家长对app的了解不够、信心不足，及需缺乏求知欲 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现一对一的专业辅导 | 专业教师不够，或考生不愿意付费咨询 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |