项目章程

* **项目名称**

大学生校园APP

* **项目经理**

苏鑫

* **项目背景**

某市拥有大学、职技等学校在校生至少十万，同时学校周边商铺林立。学生存在各种各样的需求，同时各家店铺也有扩大消息覆盖面的需求。如今互联网的快速发展和智能手机的使用普及，可以通过构建服务某本地和大学生群体的专属APP来搭建这一桥梁，实现服务学生、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接校内校外的本地化服务平台，为某所有在校大学师生提供信息的统一化管理服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理自家消息、订单处理、查看历史数据；
  + 学生查询：信息查询及浏览、个人中心、与信息所有者私聊；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐信息管理、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．4—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**