|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 师生认可度不高 | 对消息发布者的不信任 | 用户风险 |
| R2 | 用户参与度不高 | 能够获取有效信息的相关人员较少 | 用户风险 |
| R3 | 无法排查信息真伪 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |